Администрация

муниципального образования

Копорское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.12. 2017 г.						                           № _106____

О внесении изменении в постановление

от 11.04.2017 г. № 35 об утверждении «Дорожной карты»

по установке общедомовых приборов

учета энергоресурсов в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО Копорское сельское поселение

- Внести изменения в постановление № 35 от 11.04.2017 г. «об утверждении Дорожной карты по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Копорское сельское поселение»:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Копорское сельское поселение и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации.

Главы администрации:				                                    Д. П. Кучинский

Приложение

к Постановлению № _105__

от _27.12.2017г.

Дорожная карта

по реализации исполнения требований законодательства, об установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД Копорского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсоснабжающей (РСО) ООО «ИЭК» совместно с управляющей компанией ООО «ИЭК-Сервис» произвести сверку МКД подлежащих оснащению ОДПУ. | 30.06.2018г. | РСО «ИЭК», ООО «ИЭК-Сервис» |  |
| 2 | ООО «ИЭК-Сервис» представить в адрес РСО перечень МКД, в которых отсутствуют техническая возможность установки ОДПУ (представить акты обследования). | 28.08.2018 г. | РСО «ИЭК», ООО «ИЭК-Сервис» |  |
| 3 | РСО провести обследование на предмет согласования представленных актов технического обследования МКД, в которых отсутствует техническая возможность на установку ОДПУ. | 01.10.2018 г. | РСО «ИЭК» |  |
| 4 | РСО (Ленэнерго, ПСК) провести информационную работу с населением о необходимости установки ОДПУ в соответствии с действующим законодательством (путем размещения информации на платежных квитанциях, информационных досках в МКД) | 01.12.2018 г. | РСО «ИЭК», ООО «ИЭК-Сервис» |  |
| 5 | ООО «ИЭК-Сервис» согласовать с гарантирующим поставщиком электрической энергии и сетевой организацией перечень документов необходимых для установки ОДПУ (технические условия, проекты, включая стоимость работ по выдаче данных документов, при необходимости) | 01.02.2019 г. | ООО «ИЭК-Сервис» |  |
| 6 | РСО предоставить в адрес ООО «ИЭК-Сервис» коммерческое предложение по установке ОДПУ. | 01.04.2019г. | РСО «ИЭК» |  |
| 7 | ООО «ИЭК-Сервис» рассмотреть коммерческие предложения, определиться с подрядной организацией на установку ОДПУ в МКД. | 01.06.2019 г. | ООО «ИЭК |  |
| 8 | ООО «ИЭК-Сервис» определиться с финансированием работ по установке ОДПУ (либо через ОСС помещенной отдельной строкой, либо из средств оплаты населением по жилищной услуге) | 01.08.2019 г. | ООО «ИЭК |  |
| 9 | РСО (Ленэнерго, ПСК) направить в адрес ООО «ИЭК-Сервис» (если выбраны в качестве подрядной организации) проекты договоров по установке ОДПУ. | 01.10.2019 г. | РСО «ИЭК» |  |
| 10 | ООО «ИЭК-Сервис» заключить договора по установке ОДПУ | 01.12.2019 г. | ООО «ИЭК-Сервис» |  |
| 11 | РСО предоставить график установки ОДПУ в отношении МКД требующих установке ООО «ИЭК-Сервис». | 01.02.2020г. | РСО «ИЭК» |  |
| 12 | РСО осуществить мероприятия по принятию в эксплуатацию ОДПУ на коммерческий учет. | 01.04.2020 г. | РСО «ИЭК» |  |