Местная администрация

муниципального образования

Копорское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 13 мая 2016 года | № 20/1 |
| --- | --- |

# Об       утверждении       Плана     мероприятий

# («дорожные карты») по повышению значений

показателей    доступности    для     инвалидов

объектов и   услуг    в  приоритетных    сферах

жизнедеятельности     инвалидов     и    других

маломобильных      групп                  населения

на  территории   Копорского       сельского

поселения на 2016 -2020 годы.

Во исполнении поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 12.12.2014г. № ДМ-П12-9175( пункт11) и поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 04.02.2-015 №ОГ-ТИ2-571 и положения Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов  в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки Федеральными органами  исполнительной власти, органами  исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления  мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных  сферах  деятельности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Копорского сельского поселения, администрации Копорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  и услуг в приоритетных  сферах жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных групп населения на территории Копорского сельского поселения  на 2016-2020 годы (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте   Копорского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       Д.П. Кучинский

Приложение

К  постановлению местной администрации

Копорского сельского поселения

от 13 мая 2016 г. № 20/1

План

мероприятий («дорожная карта») по повышению  значений показателей доступности  для инвалидов объектов  и услуг в приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп  населения на территории  Копорского сельского поселения  на 2016-2020 годы

Раздел I. Общие положения

1. План  мероприятий («дорожная карта») по повышению  значений   доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Копорского сельского поселения на 2019-2020 годы   (далее - «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- поручения  Председателя    Правительства    Российской Федерации  Д.А. Медведева от 12.12.2014 г.№ ДМ-П12- -9175( пункт 11);

-поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  О.Ю. Голодец от 04.02.2015 №  ОГ- П 12-571;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419 –ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами  исполнительной власти, органами  исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления  мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных  сферах  деятельности».

2. Цели повышения  значений показателей доступности для инвалидов социально значимых объектов, расположенных на территории Копорского  сельского поселения.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Копорского сельского поселения.

План  мероприятий разработан с целью  предоставления возможности инвалидам  в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами человека и основными свободами,  что будет способствовать их  полному  и  эффективному  участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах инвалидов.

Раздел 2

Таблица 1- Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов у здания администрации Копорского сельского поселения. | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Глава администрации Копорского сельского поселения |
| 2. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов у здания МКУ « Копорский ЦКСМ» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Директор МКУ «Копорский ЦКСМ» |
| 3.Осуществление мероприятий по обеспечению доступности жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах для инвалидов и их беспрепятственного перемещения от жилого помещения до улицы. | % | 0 | 0 | 50 | 80 | 100 | Глава администрации Копорского сельского поселения , руководители управляющих компаний (по согласованию) |
| 4. Установка пандусов на крыльце здания администрации Копорского сельского поселения. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Глава администрации Копорского сельского поселения |
| 5. Установка перил на крыльце здания администрации Копорского сельского поселения Копорского сельского поселения. | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Глава администрации Копорского сельского поселения |
| 6. Установка кнопки вызова специалиста для маломобильных групп населения на стене здания администрации | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Глава администрации Копорского сельского поселения |
| 7. Установка пандусов на крыльце здания почтового отделения села Копорье | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Заведующая почтовым отделением с. Копорье |
| 8. Установка перил на крыльце здания почтового отделения села Копорье | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Заведующая почтовым отделением с. Копорье |
| 9. Установка пандусов на крыльце здания МКУ «Копорский ЦКСМ» | % | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | Директор МКУ «Копорский ЦКСМ» |
| 10. Установка перил на крыльце здания МКУ «Копорский ЦКСМ» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Директор МКУ «Копорский ЦКСМ» |