**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОПОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от  20 июля 2021г.  № 35-1**

**О внесении изменений в постановление**

**от 08.06.2020 г. № 18-1 «Об утверждении муниципальной**

**программы «Создание мест (площадок)**

**накопления твердых коммунальных отходов**

**на территории населенных пунктов**

**Копорского сельского поселения**

**в 2020-2022 годах»**

            В соответствии с Федеральным Законом от 06. 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях предотвращения несанкционированных свалок, улучшения экологического состояния территории Копорского сельского поселения в рамках реализации государственной программы «Защита окружающей среды Ленинградской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести следующие изменения в постановление от 08.06.2020 г. № 18-1 «Об утверждении муниципальной программы «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Копорского сельского поселения в 2020-2022 годах»:

- в приложении «План мероприятий муниципальной программы «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Копорского сельского поселения на 2020-2022 годы» разделы на 2021 год и на 2022 год изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагается на главу администрации.

Глава администрации:  Д.П. Кучинский

 Приложение №1

к  постановлению Администрации

Копорского сельского поселения

от   08 июня 2020г. № 18-1

в редакции постановления

от 20.07.2021 г № 35-1

**Муниципальная программа**

**«Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Копорского сельского поселения в 2020- 2022 годах»**

**Паспорт  Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Копорского сельского поселения в 2020-2022 годах» |
| Основания для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| Заказчик Программы | Администрация Копорского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Копорского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Копорского сельского поселения |
| Цель и задачи   Программы | 1. Обеспечение жителей Копорского сельского поселения благоприятными условиями проживания;  2. Создание максимальной комфортности среды обитания человека;  3. Упорядочение отношений в сфере обращения с отходами;  4. Организация оказания  услуг по централизованному вывозу твердых коммунальных отходов от жилищного  фонда Копорского сельского поселения;  5. Улучшение санитарного состояния территории Копорского сельского поселения; |
| Сроки и этапы   реализации Программы | 2020- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий на 2020-2022 годы всего составляет – **6579,48** тыс.  рублей, из них:  - за счет средств местного бюджета Копорского сельского поселения:  -  **592,1532 тыс.** руб. – 9%  - за счет бюджета Ленинградской области:  - **5987,3268 тыс.** руб. – 91 %, из них по годам:  **В 2020 году – всего 3444,48 тыс. руб**  - за счет средств местного бюджета Копорского сельского поселения:  -  **310,0032 тыс.** руб. – 9%  - за счет бюджета Ленинградской области:  - **3134,4768 тыс.** руб. – 91 %  **В 2021 году – всего 1680,00 тыс. руб**  - за счет средств местного бюджета Копорского сельского поселения:  - **151,200 тыс.** руб. – 9%  - за счет бюджета Ленинградской области:  -  **1528,80 тыс.** руб. – 91 %  **В 2022 году – всего 1455,00 тыс. руб**  - за счет средств местного бюджета Копорского сельского поселения:  - **130,950 тыс.** руб. – 9%  - за счет бюджета Ленинградской области:  - **1324,050 тыс.** руб. – 91 % |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | 1.Улучшение санитарного состояния территории Копорского сельского поселения;  2.Создание максимальной комфортности среды обитания человека;  3. Уменьшение количества несанкционированного размещения отходов;  4. Снижение количества жалоб по вопросам  содержания территории поселения  5. Создание 24 новых контейнерных площадки,  Из них по годам:  2020 г. - 13 шт.  2021 г – 6 шт.  2022 г – 5 шт |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Копорского сельского поселения |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**1. Содержание проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

1.1. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых коммунальных отходов (далее - ТКО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно- гигиенических условий проживания населения Копорского сельского поселения  и охраны окружающей среды.

1.2. Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТБО.

1.3. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится к полномочиям органов местного самоуправления.  Сбор и вывоз осуществляется на планово – регулярной основе в сроки, предусмотренные  санитарными правилами. Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от годового накопления ТКО на участке, периодичности  удаления отходов, вместимости контейнеров.

1.4. На территории жилищного фонда должны быть выделены специальные места для размещения контейнеров, созданы наилучшие условия для сбора отходов и работы специального автотранспорта. В местах размещения контейнеров для их установки должны быть оборудованы специальные площадки с асфальтовым или бетонным покрытием с уклоном в сторону проезжей части. Площадки  должны иметь  ограждения.

1.5. В настоящее время вывоз мусора с территории населенных пунктов Копорского сельского поселения с индивидуальной жилищной застройкой не производится в связи с отсутствием мест накопления ТКО.

1.6. Необходимость разработки Программы в настоящее время обусловлена отсутствием контейнерных площадок, отвечающим современным требованиям, мест для сбора крупногабаритного мусора, а также урн на центральных улицах Копорского сельского поселения.

**2. Цели и задачи Программы**

2.1.  Задачей Программы является повышение уровня  внешнего благоустройства поселения, дворовых территорий, чистоты и решения  экологических проблем Копорского сельского поселения.

2.2.  Программа предлагает:

1) Целевое выделение денежных средств на устройство  контейнерных площадок единого образца для установки их на территории Копорского сельского поселения;

2) устройство основания площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

3)  согласование мест размещения контейнерных площадок.

**3. Сроки реализации Программы**

3.1.  Программа реализуется в течение  2020-2022 годов.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета Копорского сельского поселения. Финансирование из местного бюджета обеспечивается в объемах, не менее установленной минимальной доли софинансирования - 5 % от стоимости проекта, утвержденном советом депутатов Копорского сельского поселения,

4.2. Потребность в финансировании программных мероприятий 2020-2022 годы всего составляет **6579,48** тыс.  рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета Копорского сельского поселения:

-  **592,1532 тыс.** руб. – 9%

- за счет бюджета Ленинградской области:

- **5987,3268 тыс.** руб. – 91 %, из них по годам:

**В 2020 году – всего 3444,48 тыс. руб**

- за счет средств местного бюджета Копорского сельского поселения:

-  **310,0032 тыс.** руб. – 9%

- за счет бюджета Ленинградской области:

- **3134,4768 тыс.** руб. – 91 %

**В 2021 году – всего 1680,00 тыс. руб**

- за счет средств местного бюджета Копорского сельского поселения:

- **151,200 тыс.** руб. – 9%

- за счет бюджета Ленинградской области:

-  **1528,80 тыс.** руб. – 91 %

**В 2022 году – всего 1455,00 тыс. руб**

- за счет средств местного бюджета Копорского сельского поселения:

- **130,950 тыс.** руб. – 9%

- за счет бюджета Ленинградской области:

- **1324,050 тыс.** руб. – 91 %

4.3. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» заказчиком и исполнителями Программы с поставщиками, подрядчиками.

4.4. Места устройства контейнерных площадок и установка контейнеров приводятся в Приложении 2 к настоящей Программе.

**6. Оценка эффективности, социально- экономических**

**и экологических последствий от реализации Программы**

6.1. В результате реализации Программы ожидается предотвращение несанкционированных свалок на территории Копорского сельского поселения, улучшение экологического состояния территории Копорского сельского поселения, повышение уровня обслуживания населения  в части обращения с отходами. . Создание 24 новых контейнерных площадки, из них по годам:

2020 г. - 13 шт.

2021 г – 6 шт.

2022 г – 5 шт.

**7. Контроль за ходом реализации Программы**

7.1. Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Администрацией Копорского сельского поселения.

Приложение 2

к  муниципальной программе

**План мероприятий  
муниципальной программы**

**«Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов**

**на территории Копорского сельского поселения**

**в 2020-2022 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Количество площадок для ТКО | Размер площадки | Тип контейнеров планируемых к установке | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб),  в том числе | | | | Индикаторы реализации целевой программы, ед. |
| всего | Областной  бюджет | | Местный  бюджет |
|  | 2020 год | | | | | | | | | |
| 1 | дер. Керново,  напротив магазина «Анюта» у региональной дороги | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1шт. |
| 2 | Пос. при ж/д ст. Копорье  Перед площадкой у остановочного павильона «Ж/д. станция Копорье», | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1шт |
| 3 | С. Копорье,  ул. ул. Зеленая, вблизи дома № 5 | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1шт |
| 4 | С. Копорье,  ул. Широкая,  напротив поворота  на ул. Новая | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1шт |
| 5 | Дер. Подозванье  у съезда с региональной доги неподалеку дома № 17 | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
| 6 | Дер. Ирогощи  на развилке у дороги вблизи дома № 28 | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
| 7 | Дер. Заринское  вблизи дома № 12 на съезде с главной дороги | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
| 8 | Дер. Воронкино,  У съезда с региональной дороги с левой стороны по ул. Садовая | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
| 9 | Дер. Ананьино,  Вблизи дома № 12 напротив поворота вправо | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
| 10 | Дер. Климотино,  при въезде в деревню с правой стороны на первой развилке | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
| 11 | Дер. Подмошье  На развилке вблизи домов №№ 35 и 36 | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
| 12 | Дер. Ивановское,  перед первым домом с левой стороны дороги со стороны Копорья | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
| 13 | Дер. Мустово  При въезде с правой стороны дороги вблизи вышки сотовой связи | 1 | 6,0 х 5,25+ 9,0 х1,75  (47,25 м2) | Наземный Лодочка V = 6 куб.м | 2020 | 264,96 | 241,1136 | 23,8464 | | 1 шт |
|  | **Итого:** | **13** |  |  |  | **3444,48** | **3134,4768** | **310,0032** | | **13** |
|  | **2021 год** | | | | | | | | | |
| 1 | С. Копорье, ул. Торговая, напротив магазина «Пятерочка» | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 2 | Дер. Ломаха, справа при въезде в деревню со стороны Кингисеппа | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 3 | Дер. Кербуково, напротив жилого дома № 1 | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 4 | Дер. Воронкино, у съезда с автомобильной дороги «Петродворец-Кейкино» справа на ул. Садовая | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 5 | Д. Систо-Палкино, напротив базы отдыха, вблизи земельного участка № 109 | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 6 | Дер. Широково, рядом с Копорским участком Ломоносовского лесхоза | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
|  | **Итого:** | **6** |  |  |  | **1680,00** | **1528,80** | | **151,200** | **6** |
|  | **2022 год** | | | | | | | | | |
| 1 | Дер. Климотино | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 2 | Дер. Подмошье | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 3 | Дер. Ивановское | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 4 | С. Копорье | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
| 5 | Мустово | 1 | 6,0 х 9,0  (54,0 м2) | Наземный 4 контейнера V = 1,1 куб.м | 2021 | 280,00 | 254,800 | | 25,200 | 1 |
|  | **Итого:** | 5 |  |  | 2022 | **1455,00** | **1324,050** | | **130,950** | **5** |
|  | **ВСЕГО:** | **24** |  |  |  | **6579,48** | **5987,3268** | | **592,1532** | **24** |
|  |  | | | | | | | | | |