Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Копорское сельское поселение**

**Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования**

**субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых**

**показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение на 2016-2018 годы» в 2017 году** | | | | | |
| **1. Строительство спортивной площадки с установкой тренажеров в селе Копорье** | | | | | |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 11.2 | Проведение работ по строительству спортивной площадки и установке тренажеров | Сентябрь  2017 года | Подрядная организация | Оборудование спортивной площадки, улучшение благоустройства и условий для занятия спортом | Не исполнено |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **2. Ремонт и благоустройство воинского захоронения в селе Копорье** | | | | | |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 2.2 | Проведение работ по ремонту и благоустройству воинского захоронения в селе Копорье | Октябрь  2017 года | Подрядная организация | Оборудование спортивной площадки, улучшение благоустройства и условий для занятия спортом | Не исполнено |
| 12.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение на 2016-2018 годы» в 2017 году** | | | | | |
| **1. Строительство спортивной площадки с установкой тренажеров в селе Копорье** | | | | | |
| 11.1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района |  | исполняется |
| 11.2 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 11.3 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | исполняется |
| 21.4 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |
| **2. Ремонт и благоустройство воинского захоронения в селе Копорье** | | | | | |
| 12.1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района |  | исполняется |
| 12.2 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 12.3 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | исполняется |
| 22.4 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |

Глава администрации

Копорского сельского поселения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.П. Кучинский