Приложение № 2

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года №95/109

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Копорского сельского поселения**

 **Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»
 |
| 1. | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Ананьино |  |  |  | Выполнено |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение  | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 1.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Ананьино  | Август-сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояние дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь-октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Ананьино. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 2 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Воронкино |  |  |  | Выполнено |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 2.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Воронкино | Август - сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояние дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Воронкино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 3 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Ирогощи |  |  |  | Выполнено |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 3.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Ирогощи | август – сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь- октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Ирогощи. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено  |
| 4 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Кербуково |  |  |  | Выполнено  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 4.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Кербуково | Август- сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь –октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Кербуково | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 5 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Заринское |  |  |  | Выполнено |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 5.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Заринское | Август –сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь- октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Заринское | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 6 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Ивановское |  |  |  | Выполнено |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 6.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Ивановское | август – сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Ивановское | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 7 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Подмошье |  |  |  | Выполнено |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 7.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Подмошье | Июль-август 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Подмошье | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 8 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Климотино |  |  |  | Выполнено |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение  | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 8.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Климотино | август – сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Климотино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 9 | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения в пос. при ж/д ст. Копорье |  |  |  |  Выполнено |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено  |
| 9.2. | Проведение подготовительных работ и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения в пос. при ж/д ст. Копорье | Август- сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение уличного освещения, установка энергосберегающих фонарей |  Выполнено |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста пос. при ж/д ст. Копорье | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 10 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Ломаха |  |  |  | Выполнено |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 10.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Ломаха | Август- сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение.  Староста дер. Ломаха | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 11 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Маклаково |  |  |  | Выполнено |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено  |
| 11.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Маклаково | Август- сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение Староста дер. Маклаково | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 12 | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения в дер. Мустово |  |  |  |  Выполнено |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 12.2. | Проведение подготовительных работ и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения в дер. Мустово | Август- сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение уличного освещения, установка энергосберегающих фонарей | Выполнено |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь- октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Мустово | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 13 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Подозванье |  |  |  | Выполнено |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 13.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Подозванье | Август – сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 13.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение Староста дер. Подозванье | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 14 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой в дер. Систо-Палкино |  |  |  | Выполнено |
| 14.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 14.2. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовой дороги в дер. Систо-Палкино | Август – сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дороги, профилированная дорога с подсыпкой | Выполнено |
| 14.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение Староста дер. Систо-Палкино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 15 | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения в дер. Широково |  |  |  | Выполнено |
| 15.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено  |
| 15.2. | Проведение подготовительных работ и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения в дер. Широково | Август- сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Улучшение уличного освещения, установка энергосберегающих фонарей | Выполнено |
| 15.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь – октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение Староста дер. Широково | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| 16 | Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Широково |  |  |  | Выполнено |
| 16.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь- июль 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Выполнено |
| 16.2. | Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Широково | Июль-август 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство территории, создание условий для досуга детей, установка детского игрового оборудования | Выполнено |
| 16.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселениеСтароста дер. Широково | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Выполнено |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | сентябрь –октябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Выполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Выполнено  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль- сентябрь 2017 года | Администрация МО Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Выполнено |

 Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Д.П. Кучинский /

 МП