**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию**

**на 01.10.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.10.2018г. (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение и доставка щебня для подсыпки дорог местного значения в деревнях: Заринское, Ирогощи,Климотино,Систо-Палкино, Ивановское | 1473 | 0 | 1500000,00 | 1373500,00 | 126500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1373500,00 |
| Итого | 1473 | 0 | 1500000,00 | 1373500,00 | 126500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1373500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Кучинский Д.П\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шевякина Г.В.\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель: Шевякина Г.В.  ( 813 76) 50706 (фамилия, инициалы)  (номер телефона) |  |

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Копорского сельского поселения**

**Ломоносовского района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности**

**использования субсидии на 01.10.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполне-  ния | Ответствен  ный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территорий Копорского сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области**   **на 2018 год»** | | | | | |
| 1. | Приобретение и доставка щебня для подсыпки дорог местного значения в дер. Заринское | До конца октября 2018 | Администра-ция поселения | Улучшение дорожного сообщения | В сроки, установлен  ные муниципальным  контрактом |
| 1.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | апрель-сентябрь  2018 | Администра-ция поселения | Заключение контракта на поставку | Выполнено |
| 1.2. | Поставка щебня | Сентябрь-начало октября  2018 | Подрядная организация | Приобретение материала для ремонта дорог | Выполняется |
| 1.3 | Произведение оплаты поставленного щебня | Октябрь 2018 | Администра-ция поселения | Своевремен  ный расчет с поставщиком | После поставки |
| 2. | Приобретение и доставка щебня для подсыпки дорог местного значения в дер. Ирогощи | До конца октября 2018 | Администра-ция поселения | Улучшение дорожного сообщения | В сроки, установлен  ные муниципальным  контрактом |
| 2.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | апрель-сентябрь  2018 | Администра-ция поселения | Заключение контракта на поставку | Выполнено |
| 2.2. | Поставка щебня | Сентябрь-начало октября  2018 | Подрядная организация | Приобретение материала для ремонта дорог | Выполняется |
| 2.3. | Произведение оплаты поставленного щебня | Октябрь 2018 | Администра-ция поселения | Своевременный расчет с поставщиком | После поставки |
| 3. | Приобретение и доставка щебня для подсыпки дорог местного значения в дер. Климотино | До конца октября 2018 | Администра-ция поселения | Улучшение дорожного сообщения | В сроки, установлен  ные муниципальным  контрактом |
| 3.1 | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | апрель-сентябрь  2018 | Администра-ция поселения | Заключение контракта на поставку | Выполнено |
| 3.2. | Поставка щебня | Сентябрь-начало октября  2018 | Подрядная организация | Приобретение материала для ремонта дорог | Выполняется |
| 3.3. | Произведение оплаты поставленного щебня | Октябрь 2018 | Администра-ция поселения | Своевременный расчет с поставщиком | После поставки |
| 4. | Приобретение и доставка щебня для подсыпки дорог местного значения в дер. Систо-Палкино | До конца октября 2018 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В сроки, установлен  ные муниципальным  контрактом |
| 4.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | апрель-сентябрь  2018 | Администра-ция поселения | Заключение контракта на поставку | Выполнено |
| 4.2. | Поставка щебня | Сентябрь-начало октября  2018 | Подрядная организация | Приобретение материала для ремонта дорог | Выполняется |
| 4.3. | Произведение оплаты поставленного щебня | Октябрь 2018 | Администра-ция поселения | Своевремен  ный расчет с поставщиком | После поставки |
| 5 | Приобретение и доставка щебня для подсыпки дорог местного значения в дер. Ивановское | До конца октября 2018 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В сроки, установлен  ные муниципальным  контрактом |
| 5.1 | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | апрель-сентябрь  2018 | Администра-ция поселения | Заключение контракта на поставку | Выполнено |
| 5.2. | Поставка щебня | Сентябрь-начало октября  2018 | Подрядная организация | Приобретение материала для ремонта дорог | Выполняется |
| 5.3. | Произведение оплаты поставленного щебня | Октябрь 2018 | Администра-ция поселения | Своевремен  ный расчет с поставщиком | После поставки |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территорий Копорского сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области**  **на 2018 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Апрель-октябрь 2018 | Администра-ция поселения | Администра-ция поселения | Выявление недостатков и нарушений |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь- октябрь 2018 | Администра-ция поселения | Администра-ция поселения | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом) | Администра-ция поселения | Администра-ция поселения | Отчет подготовлен по состоянию  на 01.04.2018;  на 01.07.2018;  на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В течение месяца после конкурсных процедур | Администра-ция поселения | Администра-ция поселения | Заключено 2 дополнительных соглашения, внесены изменения в муниципальную программу |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП