ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и озеленение территории МО Копорское сельское поселение Ломоносовского  района Ленинградской области

на 2023-2027 годы»

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ  2024 ГОДА

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2024год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактически профинансировано 2024год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: |  |
|  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Уборка и содержание территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско - правовым договорам дворникам поселения), прочие мероприятия по благоустройству | 1548,3 |  |  |  | 1548,3 | 1363,9 |  |  |  | 1363,9 | 88 |
| Обеспечение уличного освещения | 3580,0 |  |  |  | 3580,0 | 2891,0 |  |  |  | 2891,0 | 81 |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновским | 28,8 | 290,6 |  |  | 319,4 | 28,8 | 290,6 |  |  | 319,4 | 100 |
| Мероприятия по формированию комфортной городской среды. | 966,0 | 8000,0 |  |  | 8966,0 | 965,9 | 8000,0 |  |  | 8965,9 | 100 |
| Итого по Программе | 6123,1 | 8290,6 |  |  | 14413,7 | 5249,6 | 8290,6 |  |  | 13540,2 | 98 |

Руководитель                                                                                Кучинский Д.П.