ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и озеленение территории МО Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на 2016-2020 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано 2017год (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Содержание, обслуживание линий уличного освещения, приобретение и установка уличных светильников | 103,5 | 185,0 |  |  | 288,5 | 17,2 | 127,2 |  |  | 144,4 | 50 |
| Ремонт и благоустройство воинского захоронения с.Копорье | 130,0 | 726,0 | 75,8 |  | 931,8 | 14,9 | 0 |  |  | 14,9 | 0 |
| Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | 150,0 |  |  |  | 150,0 | 92,4 |  |  |  | 92,4 | 62 |
| Уборка и содержание территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско - правовым договорам дворникам поселения), прочие мероприятия по благоустройству | 548,1 |  |  |  | 548,1 | 445,5 |  |  |  | 445,5 | 74 |
| Приобретение и установка детской площадки , спортивных тренажеров | 95,0 | 406,0 |  |  | 501,0 | 94,1 | 402,4 |  |  | 496,5 | 99 |
| Итого по Программе | 1026,6 | 1317,0 | 75,8 |  | 2419,4 | 664,1 | 529,6 |  |  | 1193,7 | 49 |

Руководитель                                                                                Кучинский Д.П.