ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и озеленение территории МО Копорское сельское поселение Ломоносовского  района Ленинградской области

на 2019-2021 годы»

ЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ  2020 ГОДА

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2020год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано 2020год (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Уборка и содержание территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско - правовым договорам дворникам поселения), прочие мероприятия по благоустройству | 848,8 |  |  |  | 848,8 | 170,9 |  |  |  | 170,9 | 20 |
| Обеспечение уличного освещения | 1520,0 |  |  |  | 1520,0 | 733,0 |  |  |  | 733,0 | 48 |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновским | 22,8 | 53,0 |  |  | 75,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе | 2391,6 | 53,0 |  |  | 2444,6 | 903,9 |  |  |  | 903,9 | 37 |

Руководитель                                                                                Кучинский Д.П.