ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и озеленение территории МО Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на 2016-2020 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Содержание, обслуживание линий уличного освещения, приобретение и установка уличных светильников | 166,3 | 340,6 |  |  | 506,9 | 157,6 | 340,6 |  |  | 498,2 | 98,2 |
| Замена ограждения общественного кладбища с.Копорье | 164,1 | 1141,6 | 62,8 |  | 1368,5 | 164,0 | 1141,6 | 62,8 |  | 1368,4 | 100 |
| Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | 23,7 |  |  |  | 23,7 | 15,0 |  |  |  | 15,0 | 63,3 |
| Уборка и содержание территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско - правовым договорам дворникам поселения), прочие мероприятия по благоустройству | 475,3 |  |  |  | 475,3 | 464,2 |  |  |  | 464,2 | 97,6 |
| Строительство общественного колодца д.Подозванье | 8,5 | 85,1 |  |  | 93,6 | 8,5 | 85,1 |  |  | 93,6 | 100 |
| Итого по Программе | 837,9 | 1567,3 | 62,8 |  | 2468,0 | 809,3 | 1567,3 | 62,8 |  | 2439,4 | 98,8 |

Руководитель                                                                                Кучинский Д.П.