ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожное хозяйство муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области»

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2024года

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактически профинансировано 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: |  |
|  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3795,8 |  |  |  | 3795,8 | 3549,3 |  |  |  | 3549,3 | 94 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 519,3 | 5149,7 |  |  | 5669,0 | 519,3 | 5149,7 |  |  | 5669,0 | 100 |
| итого | 4315,1 | 5149,7 |  |  | 9464,8 | 4068,6 | 5149,7 |  |  | 9218,3 | 97 |

Руководитель                                                                                Кучинский Д.П.