ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие МО Копорское сельское поселение  Ломоносовского района Ленинградской области  на 2016-2020 годы»

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 года

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано 2019 год (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство МО Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы» |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 | 1013,6 |  |  |  | 1013,6 | 92 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 258,5 | 3719,4 | 30,0 |  | 4007,9 |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1358,5 | 3719,4 | 30,0 |  | 5107,9 | 1013,6 |  |  |  | 1013,6 | 20 |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство МО Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы » |
| Мероприятия по ремонту содержанию объектов жилищного фонда | 348,0 |  |  |  | 348,0 | 115,7 |  |  |  | 115,7 | 33 |
| Мероприятия по ремонту содержанию объектов коммунального хозяйства | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| итого | 348,0 |  |  |  | 348,0 | 115,7 |  |  |  | 115,7 | 33 |
| Итого по программе | 1706,5 | 3719,4 | 30,0 |  | 5455,9 | 1129,3 |  |  |  | 1129,3 | 21 |

Руководитель                                                                                Кучинский Д.П.